PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS

|  | ACTIVIDAD | CONTENIDO | METAS | GASTOS | INSUMOS |  | RESPONSABLES DEFINIDOS | TIEMPO DE EJECUCION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RECURSOS HUMANOS Y JURÍDICOS | TECNICOS |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION |
| 1 | Diseñar a través del sistema 2.0 para la detención de operaciones inusuales y sospechosas. | Detención de operaciones inusuales y sospechosas. Monto superior $ 2000 Programar por Sistemas monto, Usuario, Producto | Crear el análisis para la detención de operaciones inusuales y sospechosas. Control y Seguimiento a través de la solicitud de servicios. Estudios, resultados del Usuario | Cero (0) Bolívares | - Oficial de Cumplimiento. - Gerencia de sistemas. - Gerencia de Administración y Finanzas - Auditoria - Providencia Adm. SAA-8-004-2021 y demás leyes vigentes en la legislación venezolana. | . - Vinculado al sistema 2.0 Crear Modulo de señales de alerta | - Oficial de Cumplimiento. - Gerente de Sistemas. - Gerente de Administración y Finanzas | 02-01-2024 | 31-07-2024 |

IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS O DESARROLLO DE PROGRAMAS AUTOMATIZADOS QUE PERMITAN EL MONITOREO DE LAS OPERACIONES, DETECCIÓN DE TENDENCIAS, CAMBIOS EN EL PERFIL DE LOS RELACIONADOS

|  | ACTIVIDAD | CONTENIDO | METAS | GASTOS | INSUMOS |  | RESPONSABLES DEFINIDOS | TIEMPO DE EJECUCION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RECURSOS HUMANOS Y JURÍDICOS | TECNICOS |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION |
| 2 | Creación de una de la matriz de riesgos (clientes) bajo la herramienta de Excel. | Diseñar la matriz de riesgos. | Incrementar la efectividad del análisis. | Cero (0) Bolívares. | - Oficial de Cumplimiento. - Gerencia Comercial. - Vice Presidente de Operaciones. - Gerencia Operaciones. | . - Herramienta de Excel. | - Oficial de Cumplimiento. - Gerencia Comercial. - Vicepresidente de Operaciones. - Gerencia de Operaciones. | 02-01-2024 | 31-07-2024 |

CAPACITACIÓN

|  | ACTIVIDAD | CONTENIDO | METAS | GASTOS | INSUMOS |  | RESPONSABLES DEFINIDOS | TIEMPO DE EJECUCION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RECURSOS HUMANOS Y JURÍDICOS | TECNICOS |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION |
|  |  | Concientizar las |  |  | - Oficial de Cumplimiento. - Gerencia de Talento Humano. - Facilitador externo. |  |  |  |  |
|  |  | responsabilidad |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | penal y |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Impartir capacitación a los | administrativa. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | miembros de la Junta Directiva, Consultoría Jurídica, Administración y Finanzas, Auditoria Interna, Oficial de Cumplimiento, Unidad de Administración de Riesgos, Responsables de Cumplimiento y al Personal de las áreas sensibles. Gerencia Operaciones, Prima a Riesgo, Comercialización. Área Técnica. | Administración de riesgos. Señales de alerta. Código de ética. | La convocatoria es del 100% del total de los empleados con más de un año de antigüedad. |  |  | - Herramienta Zoom. - Presencial (casos puntuales) | - Oficial de Cumplimiento. - Gerente de Talento Humano. - Facilitador externo. - Gerente de Sistemas. | Enero 2024 | Diciembre 2024 |

PLAN DE AUDITORÍA

|  | ACTIVIDAD | CONTENIDO | METAS | GASTOS | INSUMOS |  | RESPONSABLES DEFINIDOS | TIEMPO DE EJECUCION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RECURSOS HUMANOS Y JURÍDICOS | TECNICOS |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION |
| 4 | Verificar la debida conformación de los expedientes en las políticas: Proveedor de servicios, Empleados, Intermediarios y Clientes. | Evaluación de en materia de AR/LC/FT/FPADM. | Cuatro (04) Inspecciones. | Cero (0) Bolívares. | - Oficial de Cumplimiento. - Auditoria. | - Expedientes en físico. | - Oficial de Cumplimiento. - Auditoria. - Gerente de Sistemas. - Consultoría Jurídica. | Empleados 01/07/2024 Intermediarios 01/08/2024 Clientes 01/09/2024 Proveedor de Servicios 01/10/2024 | 31/07/2024 31/08/2024 30/09/2024 31/10/2024 |

ACTUALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONTROL

|  | ACTIVIDAD | CONTENIDO | METAS | GASTOS | INSUMOS |  | RESPONSABLES DEFINIDOS | TIEMPO DE EJECUCION |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RECURSOS HUMANOS Y JURÍDICOS | TECNICOS |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE CULMINACION |
| 5 | Incluir al sistema administrativo de la empresa la lista de PEP. | Proporcionará un mayor control de los clientes. | Ofrecer Alertas Tempranas. | Cero (0) Bolívares | - Oficial de Cumplimiento. | . - Sistema Administrativo 2.0 | - Oficial de Cumplimiento. | 01-03-2024 | 28-06-2024 |